**Р Е Ш Е Н И Е**

Совета Алькеевского муниципального района

Республики Татарстан

№ 233 от 12 апреля 2019 года

О внесении изменений в Схему территориального

планирования Алькеевского муниципального района

Республики Татарстан в части отображения

объектов энергетики ОАО «Сетевая компания»

 В соответствии с пп.15 п.1 ст. 15 ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 N 131-ФЗ, частью 1 статьи 7 Закона Республики Татарстан № 98-ЗРТ от 25.12.2010г. «О градостроительной деятельности в Республике Татарстан», Уставом Алькеевского муниципального района, Совет Алькеевского муниципального района **РЕШИЛ:**

1. Внести изменения в Схему территориального планирования Алькеевского муниципального района Республики Татарстан, утвержденную решением Совета Алькеевского муниципального района РТ от 22.11.2013г. № 44 в части отображения объектов энергетики ОАО «Сетевая компания», путем разработки схемы электроснабжения муниципального района.
2. Утвердить план мероприятий, сроки исполнения мероприятий по подготовке внесения изменений в Схему территориального планирования Алькеевского муниципального района Республики Татарстан в части отображения объектов энергетики ОАО «Сетевая компания», путем разработки схемы электроснабжения муниципального района (приложение
3. Финансирование работ по внесению изменений в Схему территориального планирования Алькеевского муниципального района Республики Татарстан в части разработки схемы электроснабжения муниципального района осуществляется за счет средств ОАО «Сетевая компания».
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение на официальном сайте Алькеевского муниципального района <http://alkeevskiy.tatarstan.ru/> и в газете «Алькеевские вести».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Юсупова.И.В.-руководителя Исполнительного комитета Алькеевского муниципального района.

Председатель Совета,

Глава Алькеевского

муниципального района А.Ф.Никошин

Приложение 1 Утверждено Решением Совета Алькеевского муниципального района Республики Татарстан № 233 от 12.04.19г.

**План мероприятий**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятие | Срок выполнения | Ответственное лицо |
| 1 | Утверждение уполномоченным органом местного самоуправления технического задания.Заключение 3-х стороннего договора на разработку проекта внесения изменений в СТП в части отображения объектов энергетики ОАО «Сетевая компания» путем разработки схемы электроснабжения  | Апрель 2019г |  |
| 2 | Размещение проекта внесения изменений в СТП в части отображения объектов энергетики ОАО «Сетевая компания» путем разработки схемы электроснабжения муниципального района на ФГИС ТП. | В течении 5 рабочих дней с момента направления проекта разработчиком  |  |
| 3 | Утверждение проекта внесения изменений в СТП  | В течении месяца с момента принятия положительного заключения Кабинетом Министров РТ на проект внесения изменений в СТП  |  |

ПРОЕКТ

**Р Е Ш Е Н И Е**

Совета Алькеевского муниципального района

Республики Татарстан

№ от 12 апреля 2019 года

О внесении изменений в Схему территориального

планирования Алькеевского муниципального района

Республики Татарстан в части отображения

объектов энергетики ОАО «Сетевая компания»

 В соответствии с пп.15 п.1 ст. 15 ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 N 131-ФЗ, частью 1 статьи 7 Закона Республики Татарстан № 98-ЗРТ от 25.12.2010г. «О градостроительной деятельности в Республике Татарстан», Уставом Алькеевского муниципального района, Совет Алькеевского муниципального района **РЕШИЛ:**

1. Внести изменения в Схему территориального планирования Алькеевского муниципального района Республики Татарстан, утвержденную решением Совета Алькеевского муниципального района РТ от 22.11.2013г. № 44 в части отображения объектов энергетики ОАО «Сетевая компания», путем разработки схемы электроснабжения муниципального района.
2. Утвердить план мероприятий, сроки исполнения мероприятий по подготовке внесения изменений в Схему территориального планирования Алькеевского муниципального района Республики Татарстан в части отображения объектов энергетики ОАО «Сетевая компания», путем разработки схемы электроснабжения муниципального района (приложение
3. Финансирование работ по внесению изменений в Схему территориального планирования Алькеевского муниципального района Республики Татарстан в части разработки схемы электроснабжения муниципального района осуществляется за счет средств ОАО «Сетевая компания».
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение на официальном сайте Алькеевского муниципального района <http://alkeevskiy.tatarstan.ru/> и в газете «Алькеевские вести».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Юсупова.И.В.-руководителя Исполнительного комитета Алькеевского муниципального района.

Председатель Совета,

Глава Алькеевского

муниципального района А.Ф.Никошин

Приложение 1 Утверждено Решением Совета Алькеевского муниципального района Республики Татарстан №\_\_от12.04.19г.

**План мероприятий**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятие | Срок выполнения | Ответственное лицо |
| 1 | Утверждение уполномоченным органом местного самоуправления технического задания.Заключение 3-х стороннего договора на разработку проекта внесения изменений в СТП в части отображения объектов энергетики ОАО «Сетевая компания» путем разработки схемы электроснабжения  | Апрель 2019г |  |
| 2 | Размещение проекта внесения изменений в СТП в части отображения объектов энергетики ОАО «Сетевая компания» путем разработки схемы электроснабжения муниципального района на ФГИС ТП. | В течении 5 рабочих дней с момента направления проекта разработчиком  |  |
| 3 | Утверждение проекта внесения изменений в СТП  | В течении месяца с момента принятия положительного заключения Кабинетом Министров РТ на проект внесения изменений в СТП  |  |